自行采购

竞价邀请书

招标编号：TCZB-23SZFW055

项目名称：罗湖区托育综合服务中心建设工程全过程造价咨询服务项目

深圳市特采招标代理有限公司

2023年

第一章 竞价邀请

深圳市特采招标代理有限公司受深圳市罗湖区卫生健康局的委托，采用竞价方式组织采购罗湖区托育综合服务中心建设工程全过程造价咨询服务项目。邀请符合资格条件的供应商参加。

一、项目基本情况

1.项目名称：罗湖区托育综合服务中心建设工程全过程造价咨询服务项目

2.项目编号：TCZB-23SZFW055

3.采购方式（组织形式）：竞价

4.预算金额：¥126,200.00元

5.最高限价：¥126,200.00元

6.采购需求：详见采购需求服务内容。

7.服务期：自合同签订之日起至本工程决算审核完毕为止。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：按照相关规定执行，详见采购需求标准。

3.本项目的特定资格要求：

（1）具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）。

（2）参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有违法记录（由供应商在《采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

（3）参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

（4）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商在《采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

（5）未被列入失信被执行人、税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（由供应商在《采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

注：（1）“信用中国”中“信用服务”栏的“重大税收违法案件当事人名单”“失信被执行人”、“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”、“深圳信用网”以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准；

4.不接受联合体竞价。

三、递交响应文件截止时间、地点和要求

1.递交截止时间：2023年5月22日 12:00

2.递交方式：现场递交

3.地点：深圳市罗湖区太白路3031号中冠商务大厦1402A-1403B

4.响应文件份数要求：提供响应文件正本、副本各1份，均需标明项目编号、项目名称及“正本”或“副本”（响应文件须每页加盖公章）；同时需提供响应文件的电子档U盘1份，一并作为“响应文件”进行密封提交，并在密封包装上标明“响应文件”字样。

四、供应商竞价程序及时间安排

1.竞价程序

（1）邀请竞价。

（2）答疑。投标供应商可在提问截止时间前，采购人可根据提问情况，在答疑截止时间前进行答疑。

（3）报价。投标响应的供应商在竞价截止时间前，对本项目报价，并可在竞价截止时间前对已报价格进行修改或撤销。

（4）确定竞价结果。采购人按照成交原则，确定中标人。

（5）发送中标/成交通知书。代理机构在采购人确定中标人后发出中标/成交通知书。

2.时间安排：

（1）采购人答疑截止时间：2023年5月19日 12:00

（2）报价截止时间：2023年5月22日 12:00

3.竞价成交原则

（1）有效供应商及数量。有效供应商是指参加本项目竞价，且对本项目进行实质性响应的供应商。有效供应商数量应不少于3家，否则项目竞价失败并重新采购。

（2）本项目成交方法采用最低价法。完全满足竞价文件的实质性要求，按照报价由低到高的顺序，由采购人按照最低价法，确定最低报价的1家为中标供应商。当最低报价出现有两家或以上供应商时，由采购人自主选择1家报价最低的供应商为中标人。

4.供应商实质性响应标准

对供应商竞价应答文件是否实质性响应进行评定，供应商出现下列情形之一的，其应标将被判定为未实质性响应：

（1）报价总价超过预算金额。

（2）供应商响应的服务期与本项目约定的不一致。

（3）供应商响应的任意一项服务要求不符合本项目公告中约定的服务要求。

（4）供应商响应的任意一项技术要求不符合本项目公告中约定的技术要求。

（5）供应商响应文件中分项报价之和大于其竞价总价的。

（6）供应商响应文件未按竞价响应文件格式规定内容、格式提交或填写不完整。

（7）供应商未按项目要求递交竞价响应文件或分项报价表的。

五、重要提示

1.本项目竞价文件所涉及的时间一律为北京时间，投标币种均为人民币。

2.本项目不得以解释或说明的方式在竞价结束后修改竞价文件或响应文件内容。

六、代理服务收费标准及金额

代理服务费收取固定价：¥1,500.00元

大写：人民币壹仟伍佰元整

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：深圳市罗湖区卫生健康局

地址：深圳市罗湖区文锦中路1008号深圳市罗湖管理中心大厦23楼

联系人及联系方式：胡丽莎，0755-25666850

2.采购代理机构信息

名称：深圳市特采招标代理有限公司

地址：深圳市罗湖区太白路3031号中冠商务大厦1402A-1403B

项目联系人：肖工、周工

电话：0755-82202060-805

邮政编码：518000

深圳市特采招标代理有限公司

2023年5月16日

第二章 采购需求

一、项目概况

1.采购单位：深圳市罗湖区卫生健康局

2.项目关键信息：

（1）预算金额：¥126,200.00元；

（2）服务期限：自合同签订之日起至本工程决算审核完毕为止。

3.项目背景

（1）项目地点：采购人指定地点

（2）项目定位：为加快完善罗湖区普惠婴幼儿照护服务体系，实现“幼有善育”，将柏丽花园裙楼一层和二层（201、202房）建设为深圳市首家符合国家规范的区级托育综合服务中心，打造深圳市示范性托育机构，发挥示范引领、带动辐射作用，为托育服务机构高质量建设提供技术支撑及样板标杆。

（3）功能设置：本项目为罗湖区托育综合服务中心，规划设置功能为：托班9个，罗湖区婴幼儿照护服务指导中心、罗湖区科学育儿指导中心。9个托班分别为：乳儿班1个、托小班2个、托大班6个。（具体功能设置以设计图纸为准）

二、服务内容

（一）服务内容

1.按招标人要求，全面贯彻执行招标人成本工作规范，包括但不限于招标人指定的成本划分口径、招标人视工程情况给定的招标文件及合同文件、动态成本月报范本、成本后评估报告范本等。

2.概算审核阶段服务内容，包括但不限于：

(1) 对原有装修部分的拆除部分进行概算编制。

(2)依据设计单位提供的设计图纸编制工程概算（含软装部分），并将概算与项目建议书的估算作详细比较。若概算超出估算，咨询人应及时提交书面报告，分析偏差原因，提出成本建议。

(3)根据设计图纸编制技术经济指标的测算报告。若指标超限，咨询人应及时提交书面报告，分析偏差原因，提出成本建议。

(4)根据招标人需要，提出、评估和报告不同的建筑形式、施工方法、建筑材料和设备对工程造价的影响。

(5)当设计单位更新概算图纸版本后，咨询人应重复上述工作，直至概算文件满足招标人要求。

(6)除对工程造价提出意见外，咨询人亦需对工程量的合理性提出意见。

(7)协助招标人完成概算评审工作及项目实施过程中的概算调整工作。

(8)与工程概算审核阶段有关的其它内容，概算审核阶段服务内容最终解释权归招标人。

3.施工阶段全过程造价咨询服务，包括但不限于：

3.1设计阶段

(1)提供类似项目的建筑标准及参考造价供招标人参考，配合招标人修改、确定建筑标准。

(2)为各方案编制方案设计估算，分析各方案对工程造价的影响，并提交全面分析报告，提出成本优化建议。若方案设计估算超出招标人成本要求，咨询人应于报告中分析偏差原因，提出造价减省建议方案。

(3)当设计单位调整、优化此阶段方案后，咨询人应及时调整估算，按需提交分析报告，提出成本优化建议，直至此阶段最终方案之设计造价满足招标人成本控制要求。

(4)根据最终确定的方案，制定控制造价的指标，供招标人实施限额设计。指标项包括但不限于钢筋、混凝土、模板等。

3.2招标阶段

(1)配合图纸设计：

a、针对各分项工程提出满足招标要求的设计图纸深度，作为施工图设计招标及施工图审图的依据。

b、审核各分项工程之施工图是否将设计造价控制在批复概算内。若发现设计造价超出批复概算，咨询人应及时提交书面报告，分析偏差原因，提出造价减省建议。

c、审核设计图是否达到招标所需的深度，检查图纸的可报价性，并书面提出其中存在的图纸疑问。

d、当设计单位更新此阶段的图纸版本后，咨询人应重复上述工作，直至此阶段最终图纸之设计造价满足招标人成本控制要求。

(2)配合编制招标文件：

a、拿到招标图纸后咨询人应组织内部进行图纸会审，落实方案优化意见，并通过电子及书面形式提交会审结果。若招标人提供的图纸和资料不完善，咨询人应在3天内以书面形式向招标人进行提示，若因咨询人未能及时提出以上要求而致使工作延误及错误，所引起的损失概由咨询人负责。

b、协助招标人审核上政府平台招标项目的招标文件和设计图纸（包括土建总包、机电、幕墙、精装修及园林工程等），协助编制工程量清单，审阅图纸资料是否足够作招标。

c、编制满足招标人要求的工程量清单、招标控制价及标底，计算标准工期，并提供综合单价分析表、措施费项目分析表、主要材料设备的数量、价格（包括暂定价）清单及定价依据等详细计算清单。

d、配合编制不上政府平台招标项目的招标文件初稿，交由招标人评定，根据招标人需要作交底，并将招标人意见编入最终招标文件。招标文件内容一般包括但不限于：投标须知、投标书、合同协议书样本、合同条款、造价规范、图纸目录、工程量清单或综合单价清单细目表、履约保函样本、工程保修书、施工开办项目、工程技术规范及招标图纸样本等。

e、当设计单位更新此阶段的图纸版本后，咨询人应重复上述工作，直至此阶段最终图纸之设计造价满足招标人成本控制要求。

(3)发标、议标、定标、合同签署：

a、无需通过政府平台的招标项目，协助招标人进行投标邀请、招标文件发放及交底、问卷发放、答疑、中标/落标通知书发放等招标工作，并负责所需书面文件的编制。

b、编制招标控制价，并向招标人提供详细的计算清单。

c、在投标人回标后，校核、分析所收到的标书并提交商务分析报告，包括计算上的复核、报价及其明细的对比分析、投标技巧分析、报价合理性分析、合约上是否响应标书要求、结合投标单位的深化设计及施工方案对其报价进行分析并综合评估、对评标专家的评审意见进行复核等。

d、协助招标人与投标人进行报价和合同条件的议标。

e、编制、装订正式合同文件，并指导各方签署，配合进行相关造价文件报批报审。

f、根据招标人需要，在发出中标通知书前及/或合同签署完成后，由咨询人向合同各签署方、监理等相关单位进行最终合同文件与工程量清单及单价表交底，陈述合同构成、各方权责、合同风险、需关注条款，以及清单构成、需关注项目、暂定量项目、暂定款项目、暂定物料单价项目等内容，使各方对合同文件与工程量清单及单价表内容有深入了解。

g、若工程合同采用费率招标或模拟清单招标，咨询人在收到第一版详细施工图后，应进行合同工程量清单的编制及工程量计量工作，编制工程预算并与施工单位进行核对，报审计部门审计。若工程合同采用固定单价暂定工程量形式，则咨询人应在收到第一版详细施工图后进行合同清单全部工程量的重新量度工作，与承包商进行核对并协助招标人与承包商达成一致意见。

3.3施工阶段：

a、对招标人或设计单位考虑中的变更建议，及时估算变更费用，并提供材料、设备等价格信息及符合合同约定及经济合理性的建议，以供招标人决策；

b、及时处理正式签署的变更文件，如设计变更、工程变更、现场签证等，计算变更金额并报招标人审核，而后根据招标人审核意见与承建商进行商讨达成协议，或协助招标人与承建商达成协议；

c、配合完成重大变更的政府备案工作；

d、参与暂定价定价工作，负责无信息价材料、产品及设备的市场询价定价工作，确保询价定价依据全面充分；

e、对承建商可能提交的任何索赔事项进行评估，根据招标人需要编制评估报告向招标人提出建议，并协助招标人与承建商达成协议；

f、按需要与招标人一起到工地现场解决有关造价事宜，主动、及时地发现并向招标人汇报任何可能影响成本的事项，提出相关改善建议；

g、编制资金计划，每月审核工程进度款，评估已完成工程量并提供工程进度款付款证书；

h、承担合同条款解释说明工作，参与并协助招标人依据合同约定应对和解决工程争议；

i、凡是涉及与造价咨询有关的工作，包括协调、配合、审核监理单位的相关工作，均由咨询人承担；

j、当委托方有需要时，参与委托方、专业顾问的现场例会或其他相关汇报会。

3.4竣工结算阶段：

a、依据验收报告、竣工图纸、结算申请、变更文件、索赔文件、施工合同及其它相关文件资料，编制工程结算。

b、与施工单位进行核对及确认，对核对中争议的问题进行记录并发出疑问卷要求澄清，并与招标人、承建商等召开专题会议解决争议方案，将上述内容编入结算表。

c、在审核过程中，对涉及成本和技术之疑点发出疑问卷予招标人、监理单位、设计单位，将澄清结果纳入审核意见

d、计算及核对有关重算工程量、变更文件、施工图纸与招标图纸差异、暂定数量、暂定单价调整、暂定金额、选择项目、甲供材料、索赔金额等，确认该合同的最终结算金额，并与合同金额、概算批复金额进行比较分析，编制审核意见并发予招标人。

e、负责已完的工程量清单\定额\信息价外的成本数据整理，并形成有效成果文件。

f、协助招标人编制竣工决算报告，完成项目决算审计及成本控制建档工作。

g、结算完成后，协助详细的工程造价指标，参与财务决算，并编制书面分析报告。

3.5竣工决算阶段：

a、协助招标人编制竣工决算报告，完成项目决算审计及成本控制建档工作。

b、结算完成后，协助详细的工程造价指标，参与财务决算，并编制书面分析报告。

（二）人员要求

1.投标人拟投入本项目的项目负责人及项目团队成员应具有相关工作经验。

2.中标人不得随意更换项目负责人和项目组成员。

（三）服务期要求

本项目服务期限：自合同签订之日起至本工程决算审核完毕为止。

三、支付方式

在乙方交付工作成果及开具相应的发票后，按照下述付款节点支付咨询费：

合同签订后支付合同价20%作为预付款；预算编制完成后支付合同价30%进度款；施工过程中每季度支付合同价5%进度款，到竣工累计各项费用支付至合同价的80%；完成结算审核后支付合同价15%进度款；完成决算审核后付清尾款。

四、投标报价

（一）报价要求

本项目服务费采用包干制，包括服务成本、法定税费和管理企业的利润、工资等所需的一切费用，要求各投标单位报总报价。

（二）投标报价构成

1.企业根据成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；

2.投标供应商的投标报价不得超过竞价邀请书规定的控制金额；

3.投标供应商的投标报价，应是本项目招标范围和竞价邀请书及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标供应商在价格标中提出的单价或总价为依据；

4.除非采购代理机构通过修改竞价邀请书予以更正，否则，投标供应商应毫无例外地按竞价邀请书所列的清单中项目和数量填报单价和合价。投标供应商未填单价或合价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内；

5.投标供应商投标报价总额一经中标后，中标价即为该项目的合同总价。

第三章 响应文件格式与要求

包装、封面参考

响 应 文 件

- 正本

- 副本

项目编号：______________________________ 项目名称：______________________________ 投标供应商名称：_____________________________ 投标供应商地址：_____________________________

一、采购投标及履约承诺函

致：深圳市罗湖区卫生健康局、深圳市特采招标代理有限公司

我公司已收到贵方提供的招标编号为              的                项目的竞价邀请文件，在参与竞价前已研究了竞价文件的所有内容，并作出如下承诺：

1.我公司参加本项目投标前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

2.我公司参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

3.我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件。

4.我公司未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.我公司与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；未对本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

6.我公司已经详细研究并完全接受本次竞价项目的所有内容，并承诺我公司本次投标能完全响应服务要求。

7.我公司保证对本竞价项目所提供的货物、服务未侵犯知识产权；保证在本项目竞价过程中不隐瞒真实情况，不提供虚假资料，不以非法手段排斥其他供应商参与竞争，不围标串标，不恶意质疑投诉，不向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益。我公司已清楚，如违反上述要求，将按相关规定接受处罚。

8.我公司如果成交，将保证履行本项目中的所有要求规定的全部责任和义务，依法与采购人签订采购合同并按质、按量、按时完成履行合同义务。我公司已清楚，如违反该要求，将按相关规定接受处罚。

特此承诺！

投标供应商（盖章）：

日期：

二、法定代表人（负责人）证明书

法定代表人姓名：          身份证号：                  联系电话：

同志，现任我单位         职务，为法定代表人（负责人），特此证明。

投标供应商（盖章）：

日期：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人；

2.本证明书要求投标供应商同时提供法定代表人（负责人）的身份证扫描件（正反两面）作为附件方为有效；

3.如是法定代表人直接参与投标，必须填写《法定代表人（负责人）资格证明书》，可不用填写《投标文件签署授权委托书》。

附：法定代表人（负责人）身份证

正反面扫描件/复印件

三、授权委托代理人联系方式

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权            （姓名、职务）作为我公司的全权代理人，就本项目的响应和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：             联系电话：              手机：

投标人：

法定代表人：

授权委托日期：         年     月       日

四、供应商资格证明材料

（按竞价邀请书要求，提供相关资质证明文件原件扫描件）

1.营业执照原件扫描件；

2.其他资质证明材料。

五、报价一览表

招标编号：                               投标人名称：

| 序号 | 采购项目名称 | 响应报价（元） | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

六、分项报价清单

（供参考）

| 序号 | 需求名称 |  | 金额（元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | ****** |  |  |  |
| 二 | **费用 |  |  |  |
|  | **费用小计 |  |  |  |
| 三 | 其他费用 | ** |  |  |
|  | 其他费用小计 |  |  |  |
| 四 | 税金 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
|  | 合计(元) |  |  | 以上各项之和 |

投标人代表签字：

投标人盖章：

注：1.所有价格应按“竞价邀请书”中规定的货币单位填写；

2.响应报价应为以上各分项价格之和；

3.单价、合价和响应报价为包干价，即服务等其他各项有关费用。

4.响应报价和分项报价清单不得超过对应的预算限额，否则将导致投标无效。

5.分项报价清单的总价必须与报价一览表的响应报价一致，否则以开标一览表为准。

七、其他响应资料

1.竞价邀请书要求提供的其他资料。

2.供应商认为需提供的其他资料。